## Proposta Técnica: Integração de Estoque e Financeiro

### 1. O Problema

Hoje, cada venda feita fora do site exige que alguém entre manualmente no painel da Nuvemshop para atualizar o estoque. Esse processo é lento, gera erros e causa o risco de vender no site um produto que não existe mais fisicamente.

### 2. A Solução

Um sistema centralizado que conecta sua loja física à Nuvemshop.

- Venda Rápida (PDV): Para vender na loja, basta escanear o código de barras pelo celular ou computador. O sistema registra a venda e, no mesmo segundo, abate o estoque no site automaticamente. Sem burocracia.

- Inventário pelo Celular: Você caminha pela loja, escaneia os produtos e o sistema confirma se o estoque real bate com o digital.

- Financeiro Automático: O sistema substitui suas planilhas. Toda venda (site ou loja) gera um registro financeiro com desconto automático de taxas de cartão.

### 3. Cronograma e Etapas

O projeto será entregue em 3 etapas de 10 dias cada:

- Conexão: Importação de todos os produtos do site para o sistema.

- Operação: Ativação da venda física com baixa automática na Nuvemshop.

- Financeiro: Substituição das planilhas e ativação do inventário via celular.

Prazo Total: 30 dias.

### 4. Investimento

- Desenvolvimento e Instalação: R$ [Seu Valor] (Pagamento: 50% na reserva e 50% na entrega).

- Manutenção e Servidor: R$ [Seu Valor] / mês.

### Por que fazer este sistema?

- Agilidade: Você não precisa mais abrir o painel do site para dar baixa em estoque.

- Segurança: O estoque do site estará sempre 100% atualizado com a loja física.

- Fim do Retrabalho: Você para de alimentar planilhas manuais; o sistema faz isso por você.

Posso preencher os valores de [Seu Valor] com base nas estimativas que discutimos ou você já tem os números fechados para passar a ele?